|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DATA** | | **n° ore lezione** | **Argomenti** | **Allievo/i** |
| **23/10/2024** | **mercoledì** | **1** | **a) Relazione(phototransistor) b) Ideazione circuito c) Prova bluetooth** | **a) Zhou Luigi b) Simone Vidotti c) Grecu Lorenzo** |
| **25/10/2024** | **venerdì** | **2** | **a) creazione piano attività b) risoluzione alimentazione c) finalizzazione prove bluetooth** | **a) Zhou Luigi b) Simone Vidotti c) Grecu Lorenzo** |
| **30/10/2024** | **mercoledì** | **1** | **a) ricerca componenti progetto b) Continuazione robottino c) Studio piattaforma bluetooth** | **a) Zhou Luigi b) Simone Vidotti c) Grecu Lorenzo** |
| **06/11/2024** | **mercoledì** | **1** | **a) continuazione relazione(componenti) b) Continuazione robottino c) Studio funzionamento bluetooth** | **a) Zhou Luigi b) Simone Vidotti c) Grecu Lorenzo** |
| **08/11/2024** | **venerdì** | **2** | **a) analisi teorica relazione b) test movimenti robottino c) test slave bluetooth** | **a) Zhou Luigi b) Simone Vidotti c) Grecu Lorenzo** |
| **13/11/2024** | **mercoledì** | **1** | **a) analisi componenti b) revisione del codice c) analisi master bluetooth** | **a) Zhou Luigi b) Simone Vidotti c) Grecu Lorenzo** |
| **15/11/2024** | **venerdì** | **2** | **a) analisi componenti b) test phototransistors c) test master bluetooth** | **a) Zhou Luigi b) Simone Vidotti c) Grecu Lorenzo** |
| **20/11/2024** | **mercoledì** | **1** | **a) revisione relazione b) verifica della sorgente c) verifica bluetooth sorgente** | **a) Zhou Luigi b) Simone Vidotti c) Grecu Lorenzo** |
| **22/11/2024** | **venerdì** | **2** | **a) ampliamento relazione b) test RFid c) bluetooth bidirezionale** | **a) Zhou Luigi b) Simone Vidotti c) Grecu Lorenzo** |
| **27/11/2024** | **mercoledì** | **1** | **a) verifica della relazione b) revisione codice RFid c) analisi comunicazione bluetooth** | **a) Zhou Luigi b) Simone Vidotti c) Grecu Lorenzo** |
| **29/11/2024** | **venerdì** | **2** | **a) miglioramento relazione b) test 1 autonomia robottino c) test 1 autonomia bluetooth** | **a) Zhou Luigi b) Simone Vidotti c) Grecu Lorenzo** |
| **04/12/2024** | **mercoledì** | **1** | **a) continuazione relazione(componenti) b) revisione codice test 1 c) revisione test 1 autonomia bluetooth** | **a) Zhou Luigi b) Simone Vidotti c) Grecu Lorenzo** |
| **06/12/2024** | **venerdì** | **2** | **Controllo generale del progetto e consegna completa remota su GitHub** | **Zhou Luigi; Simone Vidotti; Grecu Lorenzo** |
| **11/12/2024** | **mercoledì** | **1** | **a) revisione relazione completa b) revisione codice sorgente c) revisione codice bluetooth** | **a) Zhou Luigi b) Simone Vidotti c) Grecu Lorenzo** |
| **13/12/2024** | **venerdì** | **2** | **Ulteriore verifica generale e rispettive risoluzioni** | **Zhou Luigi; Simone Vidotti; Grecu Lorenzo** |
| **18/12/2024** | **mercoledì** | **1** | **a) revisione relazione completa b) revisione codice sorgente c) revisione codice bluetooth** | **a) Zhou Luigi b) Simone Vidotti c) Grecu Lorenzo** |
| **20/12/2024** | **venerdì** | **2** | **Collaudo generale del progetto e consegna del progetto** | **Zhou Luigi; Simone Vidotti; Grecu Lorenzo** |